Phần 1 - Phân tích hiện trạng

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | D.E.E.P (Vi phạm Detailed Appropriately - Chi tiết phù hợp) | Thẻ nằm ở đỉnh Backlog có độ ưu tiên cao nhất bắt buộc phải được mô tả chi tiết và làm rõ tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) để Dev làm được ngay. |
| H2 | Sai | D.E.E.P (Vi phạm Prioritized - Được sắp xếp ưu tiên theo giá trị) | Thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" có giá trị kinh doanh thấp hơn nhưng lại xếp trên tính năng cốt lõi "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép". |
| H3 | Đúng | — | Thẻ nằm ở cuối cột Backlog có độ ưu tiên thấp nên chỉ cần thông tin tóm tắt và ước lượng sơ bộ dạng T-shirt size ("lớn") là đạt chuẩn Detailed Appropriately và Estimated. |
| H4 | Sai | Quyền sở hữu Product Backlog | Chỉ có Product Owner (Đức) mới có quyền thêm, bớt và sắp xếp thứ tự ưu tiên trên Product Backlog; Developer không được tự ý thêm và kéo lên đầu cột. |
| H5 | Sai | Quy trình di chuyển & Tiêu chuẩn "Xong" (DoD) | Bảng thiếu cột kiểm thử/review (Testing/Review/Code Review) nên kéo thẻ vừa code xong thẳng sang Done sẽ vi phạm định nghĩa "Done" và quy tắc di chuyển một chiều qua các công đoạn. |

Phần 2 - Sửa lỗi & Đề xuất điều chỉnh

- H1: Product Owner (Đức) bổ sung mô tả chi tiết, tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) và chia nhỏ thẻ "Làm tính năng đi ghép" thành các User Story cụ thể để Developers có thể thực hiện ngay mà không cần hỏi lại.

- H2: Đổi lại vị trí, kéo thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên trên thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" để ưu tiên tính năng mang lại giá trị cao hơn cho người dùng.

- H3: Hạng mục đã đúng chuẩn, giữ nguyên trạng thái trên Backlog.

- H4: Tú (Developer) gửi đề xuất kỹ thuật cho Product Owner (Đức) để Đức xem xét giá trị/độ rủi ro và chính Đức sẽ là người quyết định có thêm cũng như đặt vị trí ưu tiên cho thẻ "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" trên Product Backlog hay không.

- H5: Cấu hình lại quy trình làm việc trên bảng Trello gồm đầy đủ 5 cột theo thứ tự từ trái sang phải:

Product Backlog⟶Sprint Backlog⟶In Progress⟶Testing / Code Review⟶Done